# Contrat de Conception et de Développement de l’Architecture
- Projet : Reconstruction géoconsciente
- Client : Foosus
- Préparé par : Jérôme BALIEUX

# Table des matières
1. Objet de ce document
2. Introduction et contexte
3. La nature de l’accord
4. Objectifs et périmètre
5. Description de l’architecture, principes stratégiques et conditions requises
6. Livrables architecturaux
7. Plan de travail commun priorisé
8. Plan de communication
9. Risques et facteurs de réduction
10. Hypothèses
11. Critères d’acceptation et procédures
12. Procédures de changement de périmètre
13. Calendrier
14. Phases de livrables définies
15. Personnes approuvant ce plan

# Objet de ce document
Les Contrats d’Architecture sont les accords communs entre les partenaires de développement et les sponsors sur les livrables, la qualité, et la correspondance à l’objectif d’une architecture. L’implémentation réussie de ces accords sera livrée grâce à une gouvernance de l’architecture efficace (voir TOGAF Partie VII, Gouvernance de l’architecture). En implémentant une approche dirigée du management de contrats, les éléments suivants seront garantis :
- Un système de contrôle continu pour vérifier l’intégrité, les changements, les prises de décisions, et l’audit de toutes les activités relatives à l’architecture au sein de l’organisation.
- L’adhésion aux principes, standards et conditions requises des architectures existantes ou en développement
- L’identification des risques dans tous les aspects du développement et de l’implémentation des/de l’architecture(s), y compris le développement interne en fonction des standards acceptés, des politiques, des technologies et des produits, de même que les aspects opérationnels des architectures de façon à ce que l’organisation puisse poursuivre son business au sein d’un environnement résilient.
  - Un ensemble de processus et de pratiques qui garantissent la transparence, la responsabilité et la discipline au regard du développement et de l’utilisation de tous les artefacts architecturaux
  - Un accord formel sur l’organe de gouvernance responsable du contrat, son degré d’autorité, et le périmètre de l’architecture sous la gouvernance de cet organe
Ceci est une déclaration d’intention signée sur la conception et le développement de l’architecture d’entreprise, ou de parties significatives de celles-ci, de la part d’organisations partenaires, y compris les intégrateurs système, fournisseurs d’applications, et fournisseurs de service.
De plus en plus, le développement d’un ou plusieurs domaine(s) d’architecture (business, données, application, technologie) peut être externalisé, avec la fonction d’architecture de l’entreprise fournissant une vue d’ensemble de l’architecture d’entreprise globale, ainsi que la coordination et le contrôle de l’effort total. Dans certains cas, même ce rôle de supervision peut être externalisé, bien que la plupart des entreprises préfèrent conserver cette responsabilité clé en interne.
Quelles que soient les spécificités des dispositions d’externalisation, les dispositions elles-mêmes seront normalement gouvernées par un Contrat d’Architecture qui définit les livrables, la qualité, et la correspondance à l’objectif de l’architecture développée, ainsi que les processus de collaboration pour les partenaires du développement de l’architecture.

# Introduction et Contexte
La plateforme actuelle de Foosus a atteint un point au-delà duquel elle en peut plus soutenir les projets de croissance et d’expansion de l’entreprise. Après plusieurs années de développement, notre solution technique complexe n’évolue plus au rythme de l’activité et risque d’entraver notre croissance. Les études de marché et les analyses commerciales montrent que nos clients souhaitent acheter local et soutiennent les producteurs locaux.
Nous voulons profiter que nos concurrents n’ont pas ciblé cette niche pour créer une plateforme qui mettra en contact des consommateurs avec des producteurs et artisans locaux dans toutes les catégories de besoins.
# La Nature de l’accord
La nature de l’accord à conclure est un engagement du respect d’un délai de 6 mois pour concevoir un prototype avec un budget approuvé à hauteur de 50 000 USD (45 190 €).
Les différents objectifs doivent être pris en compte ainsi que le périmètre du projet.

# Objectifs et périmètre
## Objectifs
Les objectifs business de ce Travail d’Architecture sont les suivants :
### Évoluer avec notre base de clientèle
Respecter les niveaux d’engagement et de croissances attendus en gérant la montée en charge du nombre d’utilisateur.
### Une plateforme sécurisée, utilisable et réactive
Garantir la sécurité et s’adapté aux différentes régions géographiques du monde.
### Une technologie transparente
La plateforme doit être disponible 24h/24 7j/7 et avoir les mêmes performances peut importe la région du monde où elle est utilisée.
### Une évolutivité capable d’accompagner la croissance
Plus aucune régression tolérée, mise en place d’environnement de validation et tout code devra subir des tests croisés avant d’aller en production.
### Expérimentation
Permettre un déploiement par région pour tester les nouvelles fonctionnalités au fur à mesure avant de l’étendre à toutes les régions.

## Périmètre
### Parties prenantes, préoccupations et visions
Le tableau suivant montre les parties prenantes qui utilisent ce document, leurs préoccupations, et la façon dont le travail d’architecture répondra à ces préoccupations par l’expression de plusieurs visions.
Partie prenante	Préoccupation	Vision
Ash Callum / CEO	Rentabilité, Alignement à la stratégie de l’entreprise	Business
Natasha Jaron / CIO	Flux d’informations, confidentialité, sécurité	Infrastructure / Opérationnelle
Daniel Anthony / CPO	Partie fonctionnelle et cas d’utilisations / Métriques	Business
Christina Orgega / CMO	Partie fonctionnelle et cas d’utilisations	Business
Jo Kumar / CFO	Rentabilité	Financière, Budget, coûts
Jérôme Balieux / Architecte Logiciel	Développement, Évolution	Applicative

# Description de l’architecture, principes stratégiques et conditions requises
## Description

## Principes stratégiques
- Architecture micro-service
- Duplication des instances en cas de montée en charge
- Possibilité de déployer des fonctionnalités par région (flag)
- Déploiement et Intégration continue
- La responsabilité de maintenance et développement des services sera répartie entre les équipes de développement
## Référence aux Conditions requises pour l’architecture
👉 Voir le document Spécification des Conditions requises pour l’architecture.
# Plan de travail commun priorisé
Cette section décrit toutes les activités et tous les livrables pour le travail d’architecture.
## Élément de travail 1
### Activités
Demande de chantier d’architecture, la phase préliminaire et la phase A de l’ADM
### Livrables
• Autorisation de projet
• Périmètre couvert
• Feuille de route
• Vision macroscopique
• Risques majeurs
## Élément de travail 2
### Activités
Livraison de l’architecture, les phases B, C, D de l’ADM.
### Livrables
• Objectifs stratégiques et opérationnels
• Fonctions et services métier
• Processus métier
• Lexique Ubiquitous language
• Architecture des données
• Architecture applicative
• Architecture technique
  ° Composants logiciels
  ° Infrastructures
## Élément de travail 3
### Activités
Planification de la transition, les phases E et F de l’ADM
### Livrables
• Faisabilité technique et organisationnelle
• Contraintes intégration
• Planning de migration
• Constitution des projets de mise en œuvre
• Organisation
• Objectifs
• Coûts
## Élément de travail 4
### Activités
Gouvernance de l’architecture, les phases G et H de l’ADM
### Livrables
• Version définitive des contrats d’architecture
• Évaluation des demandes de changements

# Plan de communication
Décrit le rythme, les canaux et les formats approuvés utilisés pour la communication
## Plan de communication
### Évènements
Réunions
### Canaux
Meet et en présentiel
### Formats
Réunion, Documentation, Newsletter, Email.
### Contenu
Discussion de l’avancement du projet
Description des futures tâches
Discussion des points de blocage
# Risques et facteurs de réduction
## Structure de gouvernance

## Analyse des risques
Risque	Effet	Fr.	Imp.	Crit.	Actions préventives et correctives
Serveur d’une région non disponible	Indisponibilité de service, augmentation de la latence	1	4	4	Permettre d’utiliser les ressources du serveur le plus proches le temps de l’indisponibilité.
Indisponibilité des services suite à une mise en production	Perte de crédibilité, indisponibilité de service	2	5	10	Les déploiements quotidiens doivent se faire dans les périodes creuses de la région. / Faire le lien de la passerelle après le déploiement pour avoir le minimum de downtime.
Vol de données	Conséquences juridiques	2	5	10	Vérifier la régulation des données de chaque région où l’application sera déployé pour s’adapter aux législations locales.
Capacité de monter en charge sous-évaluée	Interruption du service	3	5	15	Évaluer la capacité de connexion simultané nécessaire. / Mise en place d’une supervision pour évaluer le trafic. / Configuration d’un cluster pour une création des instances dynamiques automatiquement lors d’une montée en charge.
Risque technique / Manque de compétence Cloud	Architecture non adaptée aux besoins et exigences	4	5	20	Suivre les bonnes pratiques en termes de Cloud. / Prévoir une formation Architecte Cloud. / Recruter un consultant maîtrisant ce sujet.

# Hypothèses
Le tableau ci-dessous résume les hypothèses pour cette Déclaration de travail d’architecture :
ID	Hypothèse	Impact
1.	Ancien système garder en maintenance	Plus aucun nouveau développement sur l’ancienne plateforme
2.	Garder les technologies actuelles	La nouvelle plateforme sera développée avec Java et Ionic/Angular
3.	Faire coexister les 2 plateformes	Fonctionnalité de recherche intégrées au processus de paiement existant

# Critères d’acceptation et procédures
## Métriques et KPIs de l’État Cible de l’Architecture
De plus, les métriques suivantes seront utilisées pour déterminer le succès de ce travail d’architecture :
Métrique	Technique de mesure	Valeur cible	Justification
Nombre d'adhésions d'utilisateurs par jour	Nombre de nouveau utilisateur inscrit dans la BDD	Augmentation de 10 %	Notre offre doit être aligné avec les attentes des utilisateurs
Adhésion de producteurs alimentaires	Nombre de producteur inscrit dans la BDD	Passer de 1,4/mois à 4/mois	Voir si notre offre est cohérente avec les besoins des producteurs
Délai moyen de parution des offres	Délai de parution	Réduit de 3,5 semaines à moins d'une semaine	Diminuer le temps moyen de parution des offres sur la plateforme
Taux d'incidents de production P1	Supervision des erreurs de l’application grâce à Sentry	Pour commencer : réduit de >25/mois à moins de 1/mois.	Améliorer et assurer un haut taux de qualité de nos services

## Procédure d’acceptation

# Procédures de changement de périmètre
## Développement et propriété de l’architecture
Tous les développements et documentations réalisés dans le cadre ce projet est la propriété intégrale et exclusif de Foosus.
# Calendrier
Ci-dessous la feuille de route du projet qui a une durée déterminée de 6 mois :

# Personnes approuvant ce plan
Validateur	Domaine de responsabilité	Date
Ash Callum	CEO
Natasha Jaron	CIO